ECOTRACK — Checklist Data Science Projet fil rouge INGETIS · Janvier–Mai 2026 ¦ 42 tâches ¦ 7 phases

Légende des tags

SQL    ML    ETL    Viz    Doc

Phase 1 — Conception & modélisation Semaines 1–3

| ☐ | Définir le dictionnaire de données (entités, attributs, types) Doc |
| --- | --- |
| ☐ | Concevoir le MCD (Modèle Conceptuel de Données) Doc |
| ☐ | Dériver le MLD (Modèle Logique Relationnel) Doc |
| ☐ | Écrire les scripts DDL PostgreSQL (CREATE TABLE, contraintes, clés) SQL |
| ☐ | Activer l'extension PostGIS sur la base de données SQL |
| ☐ | Concevoir le schéma en étoile du Data Warehouse (faits + dimensions) SQL Doc |
| ☐ | Définir les dimensions SCD Type 2 (historisation des données) SQL |

Phase 2 — Base de données & données initiales Semaines 3–5

| ☐ | Créer toutes les tables OLTP (utilisateurs, conteneurs, zones, mesures, tournées, signalements, gamification) SQL |
| --- | --- |
| ☐ | Créer les tables du Data Warehouse (faits, dimensions) SQL |
| ☐ | Créer les vues matérialisées pour les KPIs SQL |
| ☐ | Générer les données de test : 2 000 conteneurs, 12 zones, 15 000 utilisateurs fictifs SQL |
| ☐ | Configurer le partitionnement temporel sur la table des mesures IoT SQL |
| ☐ | Créer les index géospatiaux avec PostGIS (GIST) SQL |
| ☐ | Écrire les requêtes PostGIS clés : ST_Contains, ST_DWithin, clustering SQL |

Phase 3 — Pipelines ETL & streaming Semaines 5–9

| ☐ | Concevoir l'architecture du pipeline : MQTT → Kafka → Staging → DW ETL Doc |
| --- | --- |
| ☐ | Écrire les scripts de transformation dbt (modèles SQL) ETL SQL |
| ☐ | Mettre en place le pipeline batch (Airflow ou scripts Python planifiés) ETL |
| ☐ | Implémenter la logique de consommation Kafka (consumer Python) ETL |
| ☐ | Gérer la qualité des données : tests dbt ou Great Expectations ETL Doc |
| ☐ | Documenter le data lineage (traçabilité source → destination) Doc |
| ☐ | Mettre en place Redis pour le cache des KPIs temps réel ETL |

Phase 4 — Machine Learning Semaines 7–11

| ☐ | Préparer le dataset d'entraînement (extraction SQL + nettoyage Pandas) ML |
| --- | --- |
| ☐ | Réaliser l'EDA (Exploratory Data Analysis) dans un notebook Jupyter ML |
| ☐ | Entraîner un modèle de prédiction de remplissage (régression — Scikit-learn) ML |
| ☐ | Évaluer le modèle : RMSE, R², MAE ML |
| ☐ | Implémenter la détection d'anomalies (conteneur HS, capteur défaillant) ML |
| ☐ | Exporter le modèle entraîné (pickle / joblib) ML Doc |
| ☐ | Créer un endpoint API pour servir les prédictions ML ML |

Phase 5 — Analytics & dashboards Semaines 8–12

| ☐ | Configurer Grafana ou Metabase connecté à PostgreSQL Viz |
| --- | --- |
| ☐ | Dashboard opérationnel : taux de remplissage temps réel, alertes Viz |
| ☐ | Dashboard analytique : évolutions temporelles, heatmaps par zone Viz |
| ☐ | Dashboard KPIs globaux : distance, CO₂, débordements (<2%), uptime Viz |
| ☐ | Implémenter 8+ types de graphiques (ligne, barre, camembert, heatmap, scatter, carte, jauge, histogramme) Viz |
| ☐ | Mettre en place les alertes automatiques (seuil >90% remplissage) Viz |

Phase 6 — Reporting automatisé Semaines 10–13

| ☐ | Script de génération de rapport mensuel PDF (ReportLab ou WeasyPrint) ETL Viz |
| --- | --- |
| ☐ | Export Excel automatisé des KPIs (openpyxl ou pandas) ETL |
| ☐ | Planifier l'envoi automatique des rapports (cron ou Airflow) ETL |

Phase 7 — Documentation & livrables finaux Semaines 13–16

| ☐ | Rédiger le data catalog (description de chaque table et colonne) Doc |
| --- | --- |
| ☐ | Documenter l'architecture data complète (schéma + explications) Doc |
| ☐ | Finaliser les notebooks Jupyter (EDA + ML, propres et commentés) Doc ML |
| ☐ | Versionner tous les scripts SQL sur GitHub avec un README clair Doc SQL |
| ☐ | Préparer les slides de soutenance (20–25 slides) Doc |

Stack technique recommandée

| Domaine | Technologies | Tag |
| --- | --- | --- |
| Base de données | PostgreSQL 15 + PostGIS 3.3 | SQL |
| ETL / Orchestration | dbt (transformations), Airflow ou cron (batch) | ETL |
| Streaming IoT | Kafka (consumer Python) | ETL |
| Machine Learning | Python · Pandas · NumPy · Scikit-learn | ML |
| Dataviz / Dashboards | Grafana ou Metabase / Superset | Viz |
| Reporting automatisé | ReportLab ou WeasyPrint (PDF) · openpyxl (Excel) | Viz |
| Qualité des données | dbt tests ou Great Expectations | ETL |
| Cache temps réel | Redis | ETL |
| Environnement | Python 3.11+ · Jupyter · GitHub | Doc |

© 2026 INGETIS — Usage pédagogique uniquement